
                                                                                                                                                                                                                                                 Załącznik Nr 4 do
do zapytania ofertowego z dnia 08.01.2024r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Przebudowa i modernizacja ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody w Szpitalu Powiatowym im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim”
PROJEKT UMOWY
UMOWA Nr …….
zawarta w Drawsku Pomorskim w dniu ………………………
pomiędzy:
Związkiem Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej, ul. Park Chopina 2, 78-500 Drawsko Pomorskie, NIP 253-02-99-373, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez: 
……………………………………..
a
………………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Inspektorem nadzoru”
o następującej treści: 
§ 1
1. Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w imieniu i na rzecz Zamawiającego nad realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa i modernizacja ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody w Szpitalu Powiatowym im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim”. 
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy jest zawarty w Zapytaniu ofertowym z dnia ………………...r. oraz w załącznikach do tego zapytania. 
§ 2
Inspektor nadzoru zobowiązuje się do przestrzegania i wypełniania obowiązków zawartych w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), oraz do:
1. zapoznania się z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, 
2. uczestniczenia w przekazaniu wykonawcy placu budowy, 
3. organizowania i prowadzenia raz w miesiącu, w okresie realizacji zadania, w siedzibie zamawiającego narad koordynacyjnych z udziałem wykonawcy, inwestora i przedstawiciela Zamawiającego, a także w zależności od potrzeb projektanta, 
4. uczestniczenia w naradach technicznych i problemowych na wniosek wszystkich stron procesu inwestycyjnego, 
5. stawiania się na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego,  
6. dokonywania odbiorów częściowych robót i obiektów wg zasad ustalonych w umowie zawartej przez zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych, 
7. zorganizowania oraz przeprowadzenia odbioru końcowego oraz przygotowania protokołu odbioru w porozumieniu z zamawiającym, 
8. zapewnienia zgodności wykonywanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robót, 
9. rozwiązywania problemów technicznych w trakcie realizacji inwestycji,
10. zatwierdzania i kontrolowania jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną, 
11. informowania Zamawiającego o przebiegu realizacji robót, a szczególnie w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w stosunku do dokumentacji i harmonogramu realizacji, 
12. szacowania i weryfikowania oraz uzgadniania z zamawiającym robót dodatkowych, zamiennych zaproponowanych przez wykonawcę w zakresie rzeczowym i finansowym,
13. sporządzania protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadniania konieczności wykonania tych prac oraz wnioskowania do zamawiającego o ich akceptację,
14. uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych z wykonawcą robót (min. raz do roku) po zakończeniu robót w terminach wyznaczonych przez zamawiającego,
15. uczestniczenia w rozwiązywaniu spraw z tytułu rękojmi i gwarancji udzielonych przez wykonawcę robót budowlanych, 
16. sprawowania kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w tym:
a) reprezentować Zamawiającego w trakcie procesu wykonywania dokumentacji projektowej przez sprawowanie kontroli zgodności dokumentacji projektowej z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, a także  zgodności realizacji robót budowlanych z projektem i pozwoleniami na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami  oraz zasadami wiedzy technicznej. 
b) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i stosowanych materiałów (do obowiązków inspektora będzie należało egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót atestów i certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja), a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
c) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowania i udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazania ich do użytkowania;
d) sprawdzenia i odbioru robót wynikających z harmonogramu robót budowlanych;
e) kontroli ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowości ich wykonania;
f) kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilość, jakość, wartość robót), w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu;
g) potwierdzenia faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowania rozliczeń budowy (w tym weryfikacji kosztów ewentualnych zmian w zakresie zadania i rodzaju materiałów w stosunku do oferty wykonawcy);
h) rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego;
i) brania udziału w komisjach „technicznych” powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw budowy w toku jej trwania;
j) sprawdzania posiadania przez wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, których oceny jakości dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości wyrobu przewidzianego do wbudowania, inspektor ma obowiązek żądania od wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany „wadliwego” materiału z równoczesnym powiadomieniem zamawiającego o zaistniałym fakcie.
§ 3
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. Przekazanie Inspektorowi nadzoru Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
2. Przekazanie Inspektorowi nadzoru kopii umowy z wykonawcą inwestycji.,
3. Zapewnienie stałej współpracy z Wykonawcą i Inwestorem w zakresie, w jakim będzie wymagała tego realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Kierownika Nadzoru Inwestorskiego należeć będzie określenie tych sfer, kiedy takie współdziałanie będzie konieczne, 
4. Zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z § 5 niniejszej umowy.
5. Pisemne powiadamianie Inspektora nadzoru w terminie 14 dni o dokonanych zmianach umowy z wykonawcą robót. 
6. Powiadomienie wykonawcy robót o powierzeniu Inspektorowi nadzoru obowiązków nadzoru nad robotami budowlanymi.
§ 4
1. Inspektor nadzoru zobowiązuje się świadczyć usługi nadzoru inwestorskiego od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego robót budowlanych oraz ich rozliczenia końcowego, a także w okresie gwarancji/rękojmi dla robót budowlanych wynoszącym 5 lat. Czas realizacji może ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji robót budowlanych oraz deklarowanego przez wykonawcę robót okresu gwarancji/rękojmi (bieg okresu gwarancji/rękojmi rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego). 
2. Termin wykonania robót budowlanych wynosi 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą. 
§ 5
1. Wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego ustala się na podstawie złożonej oferty w kwocie 
brutto …………………. zł
słownie brutto: ……………………………………………………….. zł 
w tym kwota netto: ……………….. zł i podatek VAT 23% tj. …………………. zł  . 
2. W ustalonym wynagrodzeniu są zawarte wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy (w tym koszty dojazdów, diet, noclegów itp.). 
3. Zwiększenie zakresu rzeczowego (wartości robót) lub zmiana terminu odbioru końcowego robót nie powoduje zmiany wynagrodzenia Inspektora nadzoru.
4. Zamawiający przewiduje płatności częściowe jednak nie częściej niż jeden raz na kwartał  oraz płatność końcową. 
5. Faktura za płatność częściową wystawiona będzie na podstawie protokołu częściowego odbioru robót zatwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego. Wartość faktury za płatność częściową musi być określona w kwocie proporcjonalnej do wartości robót budowlanych zatwierdzonych w okresie rozliczeniowym. 
6. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru końcowego robót budowlanych.
7. Termin płatności faktury za płatność częściową i faktury końcowej wynosi do 30 dni, licząc od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
8. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze, która będzie wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 2488) prowadzony jest rachunek VAT.
9. Jeżeli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 2488) prowadzony jest rachunek VAT to Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w ust. 9.
10. W przypadku zatrudnienia zatwierdzonego podwykonawcy, Wykonawca przedłoży oświadczenie podwykonawcy o następującej treści: 
[Działając w imieniu firmy (podwykonawca) niniejszym oświadczamy, że nie posiadamy w stosunku do firmy (Wykonawca), jakichkolwiek wierzytelności wynikających z umowy nr ………………….., dotyczącej realizacji zadania „Przebudowa i modernizacja ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody w Szpitalu Powiatowym im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim”. 
§ 6
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy pracą osób posiadających odpowiednie kwalifikacje 
i spełniających wymagania określone stosownymi przepisami prawa. Kwalifikacje te muszą być udokumentowane [Zespołu Kluczowych Specjalistów].
2. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za dobór swojego Personelu oraz za ich odpowiednią liczbę, za ich kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia i doświadczenie w odpowiednich branżach.
3. Osoby, którymi Wykonawca posłuży się w czasie realizacji umowy muszą posiadać dobrą znajomość języka polskiego, aby mogły wykonywać swoje obowiązki bez trudności. W przypadku, gdy osoba taka/ osoby nie włada biegle językiem polskim Wykonawca zapewni we własnym zakresie i w ramach wynagrodzenia wskazanego w §5 potrzebne tłumaczenie na ten język.
4. Osobą koordynującą pracę inspektorów oraz kierującą wykonywaniem usług składających się na przedmiot umowy jest Kierownik Inspektorów Nadzoru/inspektor nadzoru branży sanitarnej.
5. Osoby z ramienia Wykonawcy odpowiedzialne za realizację zadania, to:
1) Inspektor nadzoru branży sanitarnej – ………………………….
2) Inspektor nadzoru branży elektrycznej i AKPiA – ……………………
6. Każde proponowane zastąpienie osoby opisane powyżej możliwe będzie jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i doświadczenie proponowanej osoby, będą takie same lub wyższe niż osoby zastępowanej.
7. Podczas nieobecności którejkolwiek osoby wymienionej w ust. 5 wynikającej z okresu urlopowego lub choroby, Wykonawca ma zapewnić zastępstwo krótkoterminowe, na cały okres założonej pracy danej osoby dla uniknięcia opóźnień w realizacji robót oraz w celu zgłoszenia tej zmiany przez Zamawiającego do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
8. O zaaprobowanie zmiany osób o których mowa w ust. 5, w przypadkach opisanych w ust. 6 i 7, Wykonawca zobowiązany jest na piśmie zwrócić się do Zamawiającego w terminie co najmniej 7 dni roboczych przed planowaną zmianą. Zamawiający podejmie decyzję w tej sprawie w ciągu 5 dni od otrzymania stosownego wniosku, a w przypadkach nagłych, nieprzewidzianych w ciągu 2 dni od wystąpienia okoliczności. 
9. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia osoby opisanej w ust. 5 lub innej osoby, która należy do Personelu oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca spowoduje, że osoba ta w ciągu 10 dni od zgłoszenia opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy, a Wykonawca zastąpi tę osobę inną osobą o tych samych lub wyższych kwalifikacjach.
10. Wykonawca oraz osoby wymienione w ust. 5 w zakresie powierzonych obowiązków i uprawnień wydają swoje polecenia na piśmie. Jeżeli zaistniała konieczność wydania polecenia ustnie, należy potwierdzić je na piśmie, tak szybko jak to możliwe.
11. Kierownik inspektorów nadzoru inwestorskiego będzie obecny na terenie budowy co najmniej 1 raz na tydzień, przez cały czas wykonywania robót budowlano – montażowych. Zespół Kluczowego Personelu – branżowi Inspektorzy nadzoru będą kontrolowali roboty budowlane w ramach potrzeb tj. gdy będą wykonywane prace budowlane związane z ich branżą oraz na każde wezwanie Kierownika budowy lub Zamawiającego. 
12. Inspektorzy nadzoru wszystkich branż zobowiązani są do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych oraz w Radach Budowy zwoływanych w zależności od potrzeb – po pisemnym zawiadomieniu, natomiast Kierownik inspektorów nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do uczestnictwa w każdej naradzie koordynacyjnej i Radzie Budowy.
13. Do bieżących kontaktów z Inspektorem nadzoru Zamawiający wyznacza: 
· Kierownik wydz. Inwestycyjno-technicznego ZZSC – Robert Stanek tel. 692 438 557, e-mail: związek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl 
§ 7
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
2. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie powoduje obowiązku zapłaty na rzecz Inspektora nadzoru kary umownej lub odszkodowania. 
3. Zamawiający może ponadto, w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanki, odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
3.1. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z istotnych postanowień niniejszej umowy pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego z wyznaczeniem Inspektorowi nadzoru dodatkowego terminu na wykonanie postanowień umowy; 
3.2. jeżeli Inspektor nadzoru wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty, niezgodny z dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną lub przepisami bhp, a także tempem robót niedającym gwarancji terminowego wykonania przedmiotu umowy i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków; 
3.3. w przypadku nie przystąpienia bądź odstąpienia od realizacji robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim w ramach niniejszej umowy; 
3.4. w innych przypadkach, przewidzianych powszechnie obowiązującym prawem. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy Inspektor nadzoru może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy za odebraną przez Zamawiającego i potwierdzoną dokumentami lub protokołem odbioru część przedmiotu umowy. Ustalenie wynagrodzenia należnego Inspektorowi nadzoru w związku z odstąpieniem od umowy przed jej wykonaniem następuje protokolarnie, na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji wykonanych prac, treści umowy oraz na podstawie oferty Inspektora nadzoru.
§ 8
1. Inspektor nadzoru odpowiada za należyte wykonanie przedmiotu umowy. 
2. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Inspektora nadzoru wobec Zamawiającego za wykonanie tej części umowy. Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były jego działania. 
3. Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady obiektu budowlanego, którego budowę/przebudowę nadzorował i odebrał. 
4. Odpowiedzialnością Inspektora nadzoru objęte są szkody poniesione przez Zamawiającego, spowodowane niewykonaniem albo nienależytym, w tym nieterminowym wykonaniem zobowiązań przez podmioty wykonujące prace związane z wykonaniem inwestycji, a w szczególności: wykonawców i podwykonawców robót oraz dostawców, chyba że nie nastąpiły z winy Inspektora nadzoru.
§ 9
1. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu: 
1.1. za zwłokę w wykonaniu poszczególnych obowiązków Inspektora nadzoru przewidzianych niniejszą umową - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto (określonego w § 5 ust. 1) za każdy dzień zwłoki licząc od każdego zdarzenia; 
1.2. za zwłokę w wykonaniu obowiązków inspektora nadzoru w okresie gwarancji na roboty budowlane w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto (określonego w § 5 ust. 1) umowy za każdy dzień zwłoki liczony od każdego zdarzenia; 
1.3. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego bądź Inspektora nadzoru z przyczyn zależnych od Inspektora nadzoru w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto (określonego w § 5 ust. 1). 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający może potrącić je z wystawionej przez Inspektora nadzoru faktury, na co Inspektor nadzoru niniejszym wyraża zgodę.
4. Maksymalna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić strony wynosi 20% wartosci umowy brutto okreslonej w § 5 ust.1.
§ 10
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia może nastąpić: 
2.1. jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych albo w innych dokumentach zmian, wywołanych zmianami w przepisach prawa, norm i standardów albo zmianami w wiedzy technicznej albo wykonania usług dodatkowych; 
2.2. na skutek działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajku generalnego lub lokalnego), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania prac; 
2.3. jeżeli konieczność zmiany terminu zakończenia robót budowlano-montażowych wystąpi w następstwie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności w przypadku czasowego wstrzymania robót przez Zamawiającego; 
2.4. z przyczyn niezależnych od stron. 
3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych w ust. 2 okoliczności, termin realizacji zamówienia może ulec odpowiedniemu wydłużeniu o czas niezbędny na należyte spełnienie świadczenia, nie dłużej jednak niż czas trwania tych okoliczności. 
4. Zmiana umowy w zakresie innym niż termin wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku: 
4.1. rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac oraz zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie prac, z których Zamawiający rezygnuje; 
4.2. zmiany odpowiedniego planu inwestycyjnego lub planu rzeczowo-finansowego Zamawiającego, w wyniku której środki przeznaczone na sfinansowanie przedmiotu umowy będą wymuszały zmianę zakresu finansowego niniejszej umowy; 
4.3. zmiany przepisów uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy; 
4.4. zmiany przepisów określonych w art. 436 pkt 4b ustawy Pzp w szczególności obowiązujących stawek podatku od towarów i usług (VAT); jeżeli po zawarciu umowy ulegnie zmianie obowiązująca stawka podatku VAT, to stawka podatku VAT powinna zostać naliczona i zapłacona w kwotach należnych według przepisów prawa polskiego w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury/rachunku przez Inspektora nadzoru. 
5. Wszystkie powyższe postanowienia z niniejszego paragrafu stanowią katalog zmian, na które Strony powinny wyrazić zgodę.
§ 11
1.        Na podstawie art 439  PZP ustala się następujący sposób waloryzacji wynagrodzenia     określonego w § 5 ust. 1.
2.         Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik cen towarów I usług konsumpcyjnych publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (zwany dalej GUS),  w Biuletynie Statystycznym, w układzie miesiąc poprzedni = 100, dotyczący kolejnych miesięcy kalendarzowych począwszy od miesiąca otwarcia oferty, do miesiąca za który została wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaźnik przestał być dostępny, strony uzgodnią inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS.
3.         Wskaźnik waloryzacji Ww (n) przez który należy każdorazowo przemnożyć wartość faktury VAT powstaje poprzez przemnożenie przez siebie wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych dla kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca w którym nastąpiło otwarcie oferty (miesiąc 0 gdy wskaźnik jest równy 100) do miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (miesiąc n-ty) wg poniższego wzoru:
            𝐖𝐰 (𝐧) = a + (1 − a) × [( 𝐖0/100)x(W1/100)x(W2/100)x…………..(Wn-1/100)x(Wnn/100)]
             gdzie:
             Ww(n)  - wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca
             a – stały współczynnmik o wartości 0,5 ( element niewaloryzowany)
             W0  - wskaźnik  “0” z miesiąca otwarcia oferty
             W1 - wskaźnik  “1” z nastepnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen towarów I usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)
             Wn-1 – wskaźnik “n-1”  z miesiąca poprzedzającego miesiąc wystawienia faktury (wskaźnik cen towarów I usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)
             W2 – wskaźnik “2” z kolejnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen towarów I usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)
             Wn  – wskaźnik “n” z miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen towarów I usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)
             Ilorazy wskaźników cen ( np.W1/100) należy obliczać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Natomiast  wynik iloczynów tj. Wskaźnik waloryzacji Ww(n)  należy obliczać  z dokładnością do czterech miejsc po przecinku
4.         Kwoty netto płatne Wykonawcy będą waloryzowane  począwszy od wystawienia pierwszej faktury po podpisaniu Umowy do osiągnięcia limitu waloryzacji +/- [5]% wynagrodzenia umownego netto.
5.         Z powodu braku aktualnego wskaźnika (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaźnik dla danego miesiąca objętego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Występując o rozliczenie wynagrodzenia za dany okres realizacji świadczeń, Wykonawca obliczy wstępne wartości zwaloryzowanych kwot dla świadczeń zrealizowanych w każdym okresie, używając ostatnich z wyliczonych wskaźników waloryzacji. Ustalone w ten sposób wartości będą skorygowane z zastosowaniem wskaźnika waloryzacji właściwego dla danego okresu, którego dotyczyło dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwłocznie po ich publikacji.
6.       Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz okres obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy. Waloryzacja będzie się odbywać na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem, że wskaźniki waloryzacji wynagrodzenia będą kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, lub Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą.  
§ 12
1. Do umowy niniejszej stosuje się prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, w tym: Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy, w szczególności prawa zamówień publicznych (Pzp), prawa budowlanego.  
2. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony - forma pisemna pod rygorem nieważności - przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 
3. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą  do polubownego rozwiązania sporu w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
4. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
5. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY:                                                             WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczęcią
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